
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШУМИХИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМИХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   20.07.2021 г. № 668
г. Шумиха

О муниципальной программе 
Шумихинского муниципального округа Курганской области
«Благоустройство Шумихинского муниципального округа Курганской области»
на 2021 – 2026 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Шумихинского муниципального округа Курганской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу Шумихинского муниципального округа Курганской области «Благоустройство Шумихинского муниципального округа Курганской области» на 2021-2026 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в соответствии с Уставом Шумихинского муниципального округа Курганской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Шумихинского муниципального округа Курганской области, начальника Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области.
Глава 

Шумихинского муниципального округа 

Курганской области
С.И. Максимовских

	
	Приложение к постановлению 

Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области от 20.07.2021 г. № 668    «О муниципальной программе Шумихинского муниципального округа Курганской области «Благоустройство Шумихинского муниципального округа Курганской области» на 2021-2026 годы»


ПАСПОРТ

муниципальной программы Шумихинского муниципального округа Курганской области
«Благоустройство Шумихинского муниципального округа Курганской области» 

на 2021-2026 годы

	Наименование
	Муниципальная программа Шумихинского муниципального округа Курганской области «Благоустройство Шумихинского муниципального округа Курганской области» на 2021-2026 годы (далее – муниципальная программа)

	Ответственный исполнитель
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области (далее Отдел ЖКХ)

	Соисполнители
	Отделы Администрации Шумихинского муниципального округа; Подрядчики, определяемые на конкурсной основе (по согласованию) 

	Участники программы
	Физические и юридические лица, участвующие в

мероприятиях по благоустройству территории Шумихинского муниципального округа Курганской области (далее Шумихинского МО КО)

	Цели
	Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории Шумихинского МО КО;

Повышение уровня благоустройства территории Шумихинского МО КО;
Повышение уровня обустройства мест массового отдыха населения 

	Задачи
	1. Организация содержания объектов благоустройства территории округа.

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа.

3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения.

4. Обустройство мест отдыха населения.

5.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования (парков, спортивных площадок, площадей и т.д.).

	Целевые индикаторы
	1.Количество лиц, задействованных в субботниках, чел.

2.Количество школьников, задействованных в трудовых отрядах, чел.

3.Акарицидная обработка общественных территорий (спортивные площадки, стадионы, парки, скверы, городское кладбище), %.
4.Замена светильников на светодиодные, шт.

5.Обустройство контейнерных площадок, шт.

	Сроки реализации
	2021 - 2026 годы

	Финансовое обеспечение
	Планируемый объем бюджетного финансирования программы на 2021-2026 годы:

2021 год –50054,7тыс. рублей;
2022 год – 41754 тыс. рублей;

2023 год –17840 тыс. рублей;

2024 год – 17840 тыс. рублей;

2025 год –  17840 тыс. рублей;

2026 год –  17840 тыс. рублей

	Ожидаемые результаты реализации
	Приведение объектов благоустройства в соответствии с технико-эксплуатационными характеристиками;
Улучшение архитектурно-планировочного облика округа; Улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в округе;
Четкая и бесперебойная работа транспортного комплекса; Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения. 


РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ШУМИХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Шумихинский муниципальный округ образован, в соответствии с Законом Курганской области от 23 июня 2020 г. № 48 "О преобразовании муниципальных образований путем объединения всех поселений, входящих в состав Шумихинского района Курганской области, во вновь образованное муниципальное образование - Шумихинский муниципальный округ Курганской области". Административным центром округа является город Шумиха. 
Необходимость обеспечения надлежащего содержания и улучшения состояния объектов благоустройства является одним из основных условий развития округа. Благоустройство территории округа, включает обеспечение мер, направленных на создание здоровых и удобных условий проживания населения, формирование благоприятной среды жизнедеятельности граждан, включает ряд мероприятий по улучшению санитарно – гигиенических условий жизни, оздоровлению городской и сельской среды при помощи озеленения территории за счет устройства цветников, газонов, установки малых архитектурных форм.

Проблемой благоустройства округа является негативное отношение жителей к элементам благоустройства, низком уровне культуры поведения жителей округа на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Одной из проблем содержания территории округа является нарушений Правил благоустройства жителями округа.
Ежегодно, с таяньем снега обнажается скопившийся за зиму мусор. Значительные объемы такого мусора требуют привлечения большого количества участников уборки, что может быть обеспечено проведением субботников. 

В настоящее время на территории округа не все площадки для сбора ТКО оборудованы соответствующим образом (имеют ограждение, твердое покрытие), а в сельской местности специально оборудованные площадки в настоящее время отсутствуют, что приводит к загрязненности территории. 

Содержание мест захоронения является полномочием муниципального образования. На территории Шумихинского муниципального округа 35 мест захоронений (1 городское кладбище и 34 в сельской местности), 34 из них открыты для захоронения. 
Старые, аварийные деревья помимо неэстетичного вида представляют собой опасность и должны своевременно ликвидироваться.

Необходимо своевременно и качественно содержать и ремонтировать дороги общего пользования, тротуары, внутридомовые проезды на территории города. Большим дефицитом является человеческий ресурс - необходимы работники по благоустройству, скашиванию травы, дворники. Привлечение работников с биржи труда, лиц, осужденных к обязательным работам позволит создать трудовые ресурсы по благоустройству территории округа.  Школьники, задействованные в летних трудовых отрядах также могут привлекаться к работам по благоустройству территории округа. 

Наиболее важным элементом в благоустройстве городских территорий является улично-дорожная сеть, которая включает в себя многообразие функционального назначения. Состояние улиц и дорог имеет большое значение для организации движения городского транспорта и пешеходов, улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и архитектурно-планировочного облика городских и сельских поселений. 
Уличное освещение на территории Шумихинского округа имеется не на всех улицах, а также выполнено в большей части лампами ДРЛ, которые потребляют значительный объем электроэнергии и нуждаются в замене на светодиодные.

В настоящее время на территории округа расположены 106 многоквартирных жилых домов. Основной проблемой округа является значительное количество неблагоустроенных дворовых территорий и мест общего пользования.

Данное проблемное состояние выражено отсутствием на дворовых территориях многоквартирных домов детских и спортивных площадок, скамеек для отдыха жителей, недостаточным освещением и скудным озеленением придомовых газонов.

Проблемой в сфере благоустройства городских и сельских парков является недостаточное количество скамеек для отдыха населения, урн на территории парков. Также освещение и озеленение мест массового отдыха населения является значимой проблемой.
Система ливневой канализации находится в неисправном состоянии, либо отсутствует, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.
Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.
Для решения проблем по благоустройству территории округа необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарное состояние и улучшит внешний облик территории округа, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
РАЗДЕЛ III. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Важнейшей задачей органов местного самоуправления в населенных пунктах является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, наличие современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха и занятий физической культурой и спортом населения.
РАЗДЕЛ IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью программы является: Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории Шумихинского МО КО, повышение уровня ее благоустройства.
Для достижения поставленной цели программой предусматривается решение следующих задач:
1. Организация содержания объектов благоустройства территории округа;
2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа;
3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения;
4. Обустройство мест отдыха населения;
5.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования (парков, спортивных площадок, площадей и т.д.).
Решение задач в сфере благоустройства Шумихинского муниципального округа Курганской области будет осуществляться путем комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территории Шумихинского муниципального округа.
Раздел V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы рассчитана на 2021-2026 годы. Администрацией Шумихинского муниципального округа Курганской области может быть принято решение о продлении срока реализации программы исходя из результатов реализации.

РАЗДЕЛ VI. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения текущих фактических значений показателей с их целевым значением. При необходимости значения целевых показателей будут уточняться. Результативность программного мероприятия будет оцениваться ежегодно исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на социальную ситуацию, а также на параметры экономического развития территории округа. 
Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи: приведение объектов благоустройства в соответствии с технико-эксплуатационными характеристиками улучшение архитектурно-планировочного облика округа, улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в округе, четкая и бесперебойная работа транспортного комплекса, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения. 
По внешнему облику округа оценивается его статус и социально-экономическое развитие - развитость улично-дорожной сети, разнообразная структура озеленения и малых форм.
РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного исполнителя приведен в таблице 1.1.
Таблица 1.1 Перечень мероприятий программы

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации,

годы
	Ожидаемый конечный результат
	Ответственный исполнитель

	1.
	Проведение акарицидной обработки общественных территорий
	2021 - 2026
	Исключение случаев укусов клещей на общественных территориях
	Отдел ЖКХ

	2.
	Ликвидация несанкционированных свалок
	2021 - 2026
	Улучшение санитарно-экологического и эстетического состояния территории округа
	Отдел ЖКХ

	3.
	Вырубка старых и аварийных деревьев
	2021 - 2026
	Обеспечение безопасности населения от случайного падения деревьев, улучшение вида территории округа
	Отдел ЖКХ

	4.
	Закупка цветов и саженцев для озеленения территории округа
	2021-2026
	Оздоровление среды и улучшение внешнего вида территории округа
	Управление сельского хозяйства Администрации Шумихинского муниципального округа

	5.
	Обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО
	2021-2026
	Улучшение санитарно-экологического и эстетического состояния территории округа
	Отдел ЖКХ

	6.
	Создание трудовых отрядов школьников
	2021-2026
	Повышение благоустройства территории округа
	Отдел ЖКХ

	7.
	Проведение субботников, покупка инвентаря для проведения работ по благоустройству
	2021-2026
	Повышение благоустройства территории округа, обеспечение проведения работ по благоустройству
	Отдел ЖКХ

	8.
	Привлечение людей к работам по благоустройству (обязательные работы)
	2021-2026
	Повышение благоустройства территории округа
	Отдел ЖКХ

	9.
	Летнее содержание дорог общего пользования местного значения (окашивание обочин, сбор мусора, планировка обочин, грейдирование, замена знаков, вырубка растительности на перекрестках, ямочный ремонт, разметка,  очистка от снега, обработка дорог от скользскости и пр.) 
	2021-2026
	Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества проживания населения
	Отдел ЖКХ, подрядчики по муниципальным контрактам (по согласованию)

	10.
	Оплата налога на имущество (дороги), стройконтроль
	20221-2026
	Содержание элементов благоустройства
	Финансовый отдел Администрации Шумихинского муниципального округа

	11.
	Содержание мест захоронения
	2021-2026
	Улучшение санитарно-экологического и эстетического состояния территории округа
	Отдел ЖКХ

	12.
	Благоустройство остановок
	2021-2026
	Улучшение санитарно-экологического и эстетического состояния территории округа
	Отдел ЖКХ

	13.
	Буртование свалок
	2021-2026
	Улучшение санитарно-экологического и эстетического состояния территории округа
	Отдел ЖКХ

	14
	Освещение объектов благоустройства
	2021-2026
	Повышение благоустройства территории округа
	Отдел ЖКХ

	15.
	Прочие работы по благоустройству
	2021-2026
	Повышение благоустройства территории округа
	Отделы Администрации Шумихинского муниципального округа


РАЗДЕЛ VIII. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных программой, предлагается система целевых индикаторов и показателей. Система целевых индикаторов и показателей позволяет оценить ход решения поставленных задач по ключевым направлениям развития образования и реализации последовательной политики и определить его влияние на социально-экономическое развитие области. Все целевые индикаторы и показатели доступны для определения.

Таблица 1.2 Система целевых индикаторов
	№

п/п
	Наименование целевого индикатора
	Значение

	
	
	2021

год
	2022

год
	2023

год
	2024

год
	2025

год
	2026

год

	1.
	Количество лиц, задействованных в субботниках, чел.
	250
	250
	250
	250
	250
	250

	2.
	Количество школьников, задействованных в трудовых отрядах, чел.
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.
	Акарицидная обработка общественных территорий (спортивные площадки, стадионы, парки, скверы, городское кладбище).
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	4.
	Обустройство контейнерных площадок, шт.
	20
	50
	50
	50
	50
	50


Раздел IX. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Таблица 1.3 Ресурсное обеспечение программы
	№ 

п/п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель мероприятий
	Источник финансирования
	Объем финансиро-вания

(тыс. руб.)
	Финансирование

	
	
	
	
	
	
	2021

г.
	2022

г.
	2023

г.
	2024

г.
	2025

г.
	2026

г.

	1
	Проведение акарицидной (противоклещевой) обработки общественных территорий
	2021-2026
	Отдел образования Администрации Шумихинского муниципального округа, Отдел ЖКХ
	Областной бюджет
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	муниципальный

бюджет
	500,0
	
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Ликвидация несанкционированных свалок
	2021-2026
	Отдел ЖКХ
	муниципальный

бюджет
	2400
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	3
	Вырубка старых и аварийных деревьев
	2021-2026
	Отдел ЖКХ
	муниципальный

бюджет
	599
	99
	100
	100
	100
	100
	100

	4
	Закупка цветов и саженцев для озеленения территории округа
	2021-2026
	Управление сельского хозяйства Администрации Шумихинского муниципального округа
	муниципальный

бюджет
	447
	72
	75
	75
	75
	75
	75

	5
	Обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО
	2021-2026
	Отдел ЖКХ
	муниципальный

бюджет
	4800
	800
	800
	800
	800
	800
	800

	6
	Создание трудовых отрядов школьников
	2021-2026
	Отдел ЖКХ
	муниципальный

бюджет
	750
	125
	125
	125
	125
	125
	125

	7
	Проведение субботников, покупка инвентаря для проведения работ по благоустройству
	2021-2026
	Отдел ЖКХ
	муниципальный

бюджет
	447
	72
	75
	75
	75
	75
	75

	8
	Привлечение людей к        работам по благоустройству (обязательные работы)
	2021-2026
	Отдел ЖКХ
	муниципальный

бюджет
	30
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	9
	Содержание дорог общего пользования местного значения (окашивание обочин, сбор мусора, планировка обочин, грейдирование, замена знаков, вырубка растительности на перекрестках, ямочный ремонт, разметка, очистка от снега, зимней скользскости и пр.) 
	2021-2026
	Отдел ЖКХ, Отдел строительства и имущества Администрации Шумихинского муниципального округа
	Областной бюджет
	40250
	16250
	24000
	
	
	
	

	
	
	
	
	муниципальный

бюджет
	79032.7
	26618,7
	10414
	10500
	10500
	10500
	10500

	10
	Оплата налога на имущество (дороги), стройконтроль
	2021-2026
	Отдел строительства и имущества Администрации Шумихинского муниципального округа
	муниципальный

бюджет
	9300
	1550
	1550
	1550
	1550
	1550
	1550

	11
	Содержание мест захоронения
	2021-2026
	Отдел ЖКХ
	муниципальный

бюджет
	2400
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	12
	Благоустройство остановок
	2021-2026
	Отдел ЖКХ
	муниципальный

бюджет
	2580
	430
	430
	430
	430
	430
	430

	13
	Буртование свалок
	2021-2026
	Отдел ЖКХ
	муниципальный

бюджет
	2580
	430
	430
	430
	430
	430
	430

	14
	Освещение объектов благоустройства
	2021-2026
	Отдел ЖКХ
	Муниципальный бюджет
	16753
	2753
	2800
	2800
	2800
	2800
	2800

	15
	Прочие работы по благоустройству
	2021-2026
	Отдел ЖКХ
	муниципальный

бюджет
	300
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	
	Итого по программе
	2021-2026
	
	Областной бюджет
	40250
	16250
	24000
	
	
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	122918,7
	33804,7
	17754
	17840
	17840
	17840
	17840
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