РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Шумиха

Шумихинская городская Дума

(Шестой созыв 14.09.2014)

РЕШЕНИЕ

от  16.05.2017 	№ 157

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Шумихе Шумихинского района Курганской области на 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на поддержку государственных программ субъектов российской федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды»,  Уставом муниципального образования города Шумихи Шумихинского района

Шумихинская городская  Дума

решила:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городе Шумихе Шумихинского района Курганской области на 2017 год».

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования города Шумихи Шумихинского района, на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования города Шумихи Шумихинского района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству.

Председатель Шумихинской городской Думы			В.В. Поспелов

Глава города Шумихи							А.А. Козлов

Приложение к решению Шумихинской

городской Думы от 16.05.2017 № 157

« Об утверждении муниципальной

программы «Формирование комфортной

городской среды в городе Шумихе

Шумихинского района на 2017 год»

1. Паспорт муниципальной Программы

«Формирование комфортной городской среды в городе Шумихе Шумихинского района на 2017 год»

| Наименование программы | «Формирование комфортной городской среды в городе Шумихе Шумихинского района на 2017 год». (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Исполнитель муниципальной программы | Администрация города Шумихи. 641100 Курганская область Шумихинский район г. Шумиха, ул. Кирова, 12 |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории города Шумихи. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций к участию в решении вопросов благоустройства города Шумихи. Повышение квалификации сотрудников администрации города Шумихи в сфере реализации проектов по благоустройству территорий муниципальных образований и территорий общего пользования города Шумихи. |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города Шумихи; Повышение квалификации сотрудников местного самоуправления муниципального образования города Шумихи в сфере реализации проектов по благоустройству территорий муниципальных образований; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Шумихи.. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 год |
| Целевые показатели и индикаторы муниципальной программы | Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.); Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (%); Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) (%); Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (ед.); Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (га.); Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (%) Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц (%); Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц (%); Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц (%) Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц (%). |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования – 3.931.654 рублей из них; 1) собственные средства бюджета г. Шумихи 28.000 рублей; 2) средства областного бюджета - 312.036 рублей; 3) средства федерального бюджета - 3.588.414 рублей; 4) внебюджетные средства – 3.900,45 рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Улучшение эстетического состояния города. Создание мест досуга для населения города. Улучшение условий массового отдыха населения города. Увеличение количества детских игровых и спортивных площадок. Увеличение числа озелененных территорий города. Увеличение доли муниципальных территорий общего пользования, на которых выполнены работы по благоустройству. |

2. Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития города Шумихи

Программа «Формирование комфортной городской среды в городе Шумихе Шумихинского района Курганской области  на 2017 год» определяет стратегию действий Администрации города Шумихи по повышению уровня благоустройства и создания на территории муниципального образования города Шумихи экологически благоприятной и безопасной, удобной и привлекательной городской среды.

На территории города Шумихи расположено 80 многоквартирных жилых домов (за исключением домов признанных аварийными или домов блокированной застройки) количество  проживающих составляет около 5000 тыс. человек, общая площадь для благоустройства территории многоквартирных домов - 80.000 тыс. м2, объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере нормативным требованиям:

- асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров пришло в негодность или полностью отсутствует;

- в большинстве дворов освещение отсутствует или требует реконструкции;

- во дворах не осуществляется уход за зелеными насаждениями, которые представлены в основном зрелыми и перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники, травяное покрытие газонов разрушено;

- в районах многоэтажной застройки наблюдается недостаточный уровень озеленения и благоустройства;

- количество зеленых насаждений ежегодно сокращается за счет вырубки деревьев и кустарников в связи с  аварийностью, строительством и реконструкцией различных объектов;

- во многих дворах отсутствуют стоянки для автомобилей, что приводит к их беспорядочной парковке;

- система ливневой канализации находится в неисправном состоянии либо отсутствует, что доставляет массу неудобств жителям многоквартирных домов и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.

Благоустройство дворовых территорий является системным элементом благоустройства улиц и города Шумихи в целом. Без благоустройства дворов, благоустройство города Шумихи  не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

На территории города функционирует один стадион и корт открытого типа, при этом охват видов спорта, которыми можно заниматься минимальный. Отсутствуют  многофункциональные спортивно-игровые комплексы.

Детскими площадками обустроены 15 дворовых территорий, что составляет примерно 12% всего жилого фонда многоквартирных домов, детские игровые комплексы на землях общего пользования доступны для жителей не всех районов города, требуют ремонта и обновления спортивного инвентаря.

Пешеходные улицы города не обустроены местами отдыха для граждан. Учитывая приоритеты государственной политики в сфере благоустройства  основной целью муниципальной Программы является повышение уровня благоустройства территории муниципального образования города Шумихи.

В целом реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень благоустройства муниципальных образований Курганской области и создать условия для комфортного проживания граждан.

3. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства  города Шумихи

Повышение уровня благоустройства, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития города Шумихи.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» предусматривает меры по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг. Для реализации данных мер Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323 утверждена государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», одной из целей которой является повышение качества и надежности предоставления населению жилищно-коммунальных услуг.

В соответствии со «Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года №80-р, повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

Кроме того, «Стратегией социально-экономического развития Курганской области до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года №488-р, в качестве одного из главных направлений социально-экономического развития региона обозначено создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года №10) утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Основной целью данного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно (в период с 2017 по 2020 годы) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации, реализации к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и обучения 2000 специалистов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» установлены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Муниципальная Программа предназначена для достижения целей и задач, совпадающих с приоритетами государственной политики Российской Федерации и Курганской области в сфере повышения уровня благоустройства муниципальных образований и создания комфортных условий для проживания граждан, а также направлена на реализацию на территории Курганской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

4. Цели и задачи муниципальной Программы

Целями реализации Программы является повышение уровня благоустройства территории города Шумихи, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций к участию в решении вопросов благоустройства города Шумихи.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города Шумихи;

- повышение квалификации сотрудников администрации города Шумихи в сфере реализации проектов по благоустройству территорий муниципальных образований;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Шумихи. Достижение целей и задач Программы планируется обеспечить посредством выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.

5. Сроки реализации муниципальной  Программы

Реализация мероприятий муниципальной Программы рассчитана на 2017 год.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной  Программы

В результате реализации мероприятий муниципальной Программы на каждой дворовой территории, включенной в муниципальную Программу, планируется произвести минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом мнений собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, утвержденных решением общих собраний собственников.

Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей города, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д. Обустройство освещения и малых архитектурных форм на дворовых территориях многоквартирных домов создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов.

По решению общего собрания собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов в заявление об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для проведения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий могут быть включены мероприятия из дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, такие как оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, выполнение работ по озеленению, при условии финансового и (или) трудового участия собственников многоквартирных домов.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входит:

ремонт дворовых проездов,

обеспечение освещения дворовых территорий,

установка скамеек,

установка урн.

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входит:

оборудование детских и (или) спортивных площадок,

автомобильных парковок,

озеленение территорий,

иные виды работ.

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает благоустройство территорий общего пользования города Шумихи.

В перечень мероприятий по благоустройству территорий общего пользования входят:

благоустройство набережной;

благоустройство места для купания (пляжа);

реконструкция (строительство) многофункционального общественного спортивного объекта (стадион или детская спортивно-игровая площадка);

устройство (реконструкция) детской площадки;

благоустройство территории возле общественного здания;

благоустройство кладбища;

благоустройство территории вокруг памятника;

установка памятников;

реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха; реконструкция мостов (переездов) внутри поселений;

обустройство родников;

очистка водоемов;

благоустройство городских площадей;

благоустройство или организация муниципальных рынков;

благоустройство пустырей;

благоустройство иных муниципальных территорий общего пользования

В результате реализации мероприятий муниципальной Программы ожидается:

улучшение эстетического состояния города Шумихи;

создание мест досуга для населения города Шумихи;

улучшение условий массового отдыха населения города Шумихи;

увеличение количества детских игровых и спортивных площадок;

утверждение (корректировка) правил благоустройства, соответствующих Методическим рекомендациям Минстроя России.

утверждение муниципальной программы «Формирование городской среды на 2018-2022 годы»,  в срок до 31 декабря 2017 года.

утверждение программных мероприятий по вовлечению населения в благоустройство дворовых территорий в 2018 – 2022 годах.

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной Программы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 4 5% 1,5% 1 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | Проценты |  |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. |  |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га. | 2,86 0,1% 0,2% 0,2% |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты |  |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |  |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |  |
| 9. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0,2% |
| 10. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0,2% |

7. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ

| № п/п | Виды работ | Единица изменения | Расценка (руб.)* |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Минимальный перечень работ |  |  |
| 1.1. | Ремонт дворовых проездов (асфальтобетонное покрытие) |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт (фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части толщиной 5 см, разборка и установка бортовых камней) | 1 кв. м покрытия | 520,00 |
|  |  | 1 пог. м бортового камня | 1 471,00 |
| 1.1.2. | Ремонт (разборка асфальтобетонного покрытия, восстановление основания из щебня толщиной 18 см; устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части толщиной 7 см, разборка и установка бортовых камней) | 1 кв.м покрытия | 1 152,00 |
|  |  | 1 пог. м бортового камня | 1 471,00 |
| 1.2. | Обеспечение освещения дворовых территорий |  |  |
| 1.2.1. | Установка опоры уличного освещения | 1 шт. | 19 722,30 |
|  | - комплект материалов | 1 комплект | 16 758,14 |
|  | - проведение работ по установке | 1 набор | 2 964,16 |
| 1.3. | Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора) |  |  |
| 1.3.1. | Установка скамеек (включая стоимость скамейки) | 1 шт. | 8 744,81 |
| 1.3.2. | Установка урн (включая стоимость урны) | 1 шт. | 5 623,27 |
| II. | Дополнительный перечень работ |  |  |
| 2.1. | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |  |  |
| 2.1.1. | Спортивная площадка размером 20 х 40 м под ключ | 1 площадка | 1 000 000,00 |
| 2.1.2. | Детская площадка размером 10 х 15 м под ключ | 1 площадка (в зависимости от оборудования и размеров) | от 500 000,00 |
| 2.2. | Оборудование автомобильных парковок |  |  |
| 2.2.1. | Ремонт (фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см, разборка и установка бортовых камней) | 1 машиноместо (5,0 х 2,5 м) | 6 500,00 |
|  |  | 1 пог. м бортового камня | 1 471,00 |
| 2.2.2. | Ремонт (разборка асфальтобетонного покрытия, восстановление основания из щебня толщиной 18 см, устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см, разборка и установка бортовых камней) | 1 машиноместо (5,0 х 2,5 м) | 14 400,00 |
|  |  | 1 пог. м бортового камня | 1 471,00 |
| 2.3. | Выполнение работ по озеленению |  |  |
| 2.3.1. | Устройство газона | 1 кв. м | 320,29 |
| 2.3.2. | Посадка кустарника в живой изгороди двухрядной (5 шт./м.п.) | 1 пог. м | 1 724,33 |
| 2.3.3. | Посадка кустарника в живой изгороди однорядной (3 шт./м.п.) | 1 пог. м | 2 999,48 |
| 2.3.4. | Посадка деревьев | 1 шт. | 13 368,04 |
| 2.4 | Установка пандусов и других элементов для формирования доступности к объектам городской среды маломобильных групп граждан |  |  |
| 2.4.1. | Установка пандуса для инвалидных и детских колясок | 1 пог.м. | от 5 000, 00 |

* Расценки могут быть уточнены с учетом результатов проведения конкурсных процедур по определению подрядчиков.

8. Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы

Мероприятия по данной программе в 2017 году реализуется за счет средств федерального бюджета в размере 3.588.414 руб., областного бюджета в размере 312.036 руб., и местного бюджетов в размере 28.000 руб., средств из внебюджетных источников (по согласованию) на решение вопросов местного значения в области благоустройства на поддержку муниципальной  программы «Формирование комфортной  городской среды  в городе Шумихе Шумихинского района на 2017 год».

9. Перечень мероприятий муниципальной Программы

Муниципальной программой предусматриваются мероприятия по утверждению не позднее 31 декабря 2017 года муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы, в том числе:

- разработка, утверждение и публикация порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы год, предусматривающего в том числе положение об общественной комиссии,  порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о по дополнению адресного перечня муниципальной программы формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы в срок до 1 сентября 2017 года;

- составление и публикация проекта программы формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы включающего проект адресного перечня в срок до 1 октября 2017 года;

- организация и проведение общественного обсуждения проекта программы формирования комфортной городской среды на 2018 -2022 годы, включающего проект адресного перечня, в том числе организация приема предложений заинтересованных лиц по дополнению указанного перечня в срок до 15 декабря 2017 года;

- организация и проведение общественного обсуждения проекта программы формирования комфортной городской среды на 2018 -2022 годы, включающего проект адресного перечня, в том числе организация приема предложений заинтересованных лиц по дополнению указанного перечня в срок до 5 декабря 2017 года;

- доработка в соответствии с итогами общественного обсуждения, предложений заинтересованных лиц и утверждение программы формирование комфортной городской среды на 2018 -2022 годы в срок до 31 декабря 2017 года.

Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу установлен Постановлением Администрации города Шумихи. Исходя из даты предоставления таких предложений, они будут включены в настоящую муниципальную программу при условии их соответствия установленным требованиям.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

Сведения об основных мероприятиях программы приведены в Приложении 2 к настоящей программе.

План реализации приведен в Приложении 3 к настоящей программе.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, также муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2017 году с использованием средств областной и федеральной субсидии приведен в  Приложении 4 к настоящей программе.

10. Порядок предоставления и распределения субсидий, выделяемых из бюджета Курганской области местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных Программ формирования комфортной городской среды на 2017 год

1. Условиями предоставления субсидий является:

1) наличие проекта муниципальной программы, направленной на реализацию следующих мероприятий: выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с минимальным перечнем видов работ, указанным в подпрограмме «Формирование комфортной городской среды на 2017 год»; выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с дополнительным перечнем видов работ, указанным в подпрограмме «Формирование комфортной городской среды на 2017 год»;

2) выполнение работ по благоустройству наиболее посещаемых территорий общего пользования в муниципальных образованиях Курганской области, отобранных в соответствии с перечнем мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, указанным в подпрограмме «Формирование комфортной городской среды на 2017 год»;

3) наличие в нормативных правовых актах представительных органов муниципальных образований Курганской области о местных бюджетах бюджетных ассигнований на исполнение в очередном финансовом году и плановом периоде расходных обязательств муниципальных образований Курганской области, связанных с реализацией мероприятий, предусмотренных пункта 5 Порядка, в объеме не менее 0,7 % от общего объема субсидии из федерального и областного бюджетов (по согласованию);

4) привлечение муниципальными образованиями Курганской области средств внебюджетных источников (финансовое участие заинтересованных лиц) в объеме, необходимом для достижения установленных соглашением о предоставлении субсидий (далее – соглашение) показателей результативности использования субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных пункта 5 Порядка, но не менее 0,1 % от общего объема субсидии из федерального (по согласованию) и областного бюджетов;

5) заключение соглашения между Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (далее – Департамент) и органом местного самоуправления муниципального образования Курганской области (далее – орган местного самоуправления), в которых указывается размер субсидии, показатели результативности использования субсидии, порядок взаимодействия сторон по осуществлению контроля за расходованием субсидии, порядок и условия возврата субсидии из местных бюджетов;

6) распределение органами местного самоуправления объема средств, полученных в качестве субсидии следующим образом:

не менее 2/3 объема средств подлежит направлению на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

1/3 объема средств подлежит направлению на финансирование мероприятий по благоустройству в 2017 году наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования.

2. Для заключения соглашения органы местного самоуправления представляют в Департамент в срок до 15 марта текущего года заявление о предоставлении субсидии (далее – заявление) с предоставлением следующих документов:

1) проект муниципальной программы по формированию комфортной городской среды на 2017 год с указанием перечня дворовых территорий многоквартирных домов, также территорий общего пользования муниципальных образований Курганской области, подлежащих благоустройству в 2017 году с использованием средств субсидии;

2) заверенная в установленном порядке выписка из решений органов местного самоуправления о местном бюджете, подтверждающая наличие расходных обязательств органов местного самоуправления по осуществлению софинансирования мероприятий, указанных в подпункте 1 пункта 5.

3) Департамент в пятидневный срок с момента поступления заявлений и документов, предусмотренных пунктом 6 Порядка:

принимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий (с указанием причин отказа);

направляет в органы местного самоуправления соответствующие уведомления; осуществляет подготовку постановления Правительства Курганской области о 16 распределении субсидий между муниципальными образованиями Курганской области.

4) После принятия Правительством Курганской области постановления о распределении субсидий между муниципальными образованиями Курганской области Департамент в течение трех дней заключает с органами местного самоуправления соглашения по форме, утверждаемой Департаментом.

5) Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Департаменту на реализацию мероприятий подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на 2017 год» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы. Перечисление субсидий в местные бюджеты осуществляется на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. Данные об использовании субсидий отражаются финансовыми органами местного самоуправления в отчете об исполнении местного бюджета по соответствующим разделам и кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

6) Департамент: в течение пяти рабочих дней со дня принятия постановления Правительства Курганской области о распределении субсидий между муниципальными образованиями Курганской области формирует и представляет в Финансовое управление Курганской области заявку на перечисление средств субсидий по каждому муниципальному образованию Курганской области; не позднее пяти рабочих дней со дня поступления субсидий на лицевой счет Департамента осуществляет перечисление средств субсидий местным бюджетам; представляет в Финансовое управление Курганской области информацию о суммах субсидий, перечисленных на счета органов местного самоуправления; представляет в Финансовое управление информацию о годовых бюджетных назначениях по субсидиям в разрезе муниципальных образований.

7) Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Органы местного самоуправления несут ответственность за целевое использование субсидий, достоверность представляемых в соответствии с Порядком сведений и документов. В случае использования субсидий не по целевому назначению указанные средства взыскиваются в бюджет Курганской области в порядке, установленном действующим законодательством.

8) Органы местного самоуправления представляют в Департамент отчет об использовании субсидии в сроки и по форме, утвержденной Департаментом.

9) Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют Департамент и Финансовое управление Курганской области.

10) В случае несоблюдения органами местного самоуправления условий соглашения, указанного пункта 5 Порядка, Департамент в срок не позднее 1 сентября текущего года осуществляет перераспределение средств субсидий с учетом ранее представленных заявок органов местного самоуправления и вносит в Правительство Курганской области проект постановления о перераспределении субсидий между муниципальными образованиями Курганской области.

11. Порядок  Аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий города Шумихи, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Шумихи

1.3. Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в городе Шумихе.

2. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц

2.1. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в объеме не менее 0,1% от стоимости выполненных работ. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в Администрацию города Шумихи. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет Администрации города Шумихи. Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются  в Администрацию города Шумихи не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

2.2. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме 8 часов. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Комитет не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. Заинтересованные лица перечисляют средства на счет Администрации города Шумихи, открытый в органах казначейства, для выполнения минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в течение 20 дней после утверждения муниципальной Программы «Формирование комфортной городской среды в городе Шумихи Шумихинского района на 2017 год».

3.2. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

3.3. Администрация города Шумихи ведет учет поступающих средств в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, осуществляет ежемесячное опубликование указанных данных на официальном сайте органов местного самоуправления  Администрации города Шумихи (по согласованию) и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии.

3.4. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией города Шумихи на финансирование минимального и/или дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн - проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.5. Администрация города Шумихи осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

4. Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрация города Шумихи  в соответствии с бюджетным законодательством.

12. Контроль за реализации мероприятий муниципальной Программы

Контроль и координация реализации муниципальной Программы осуществляет муниципальной общественной Комиссии, осуществляющей отбор заявок и контроль за проведением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования города Шумихи в рамках муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды  в городе Шумихе Шумихинского района на 2017 год».

В рамках контроля достижение цели и решение задач муниципальной программы отслеживается с использованием системы количественных показателей, получаемых в рамках ежемесячной оперативной отчетности о реализации программных мероприятий и их качественного анализа. Информация об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

Управление муниципальной программой будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. На сайте органов местного самоуправления Администрации города Шумихи будет представляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы.

Информационное сопровождение реализации мероприятий муниципальной программы и исследование общественного мнения в целях повышения эффективности деятельности муниципальных органов власти.

В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к планируемым, проводимым действиям по реализации муниципальной программы.

В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернета и СМИ.

13. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную Программу, исходя из даты предоставления таких предложений при условии их соответствия установленным Положением

1. Предложения заинтересованных лиц рассматриваются и оцениваются муниципальной общественной Комиссии, осуществляющей отбор заявок и контроль за проведением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования города Шумихи в рамках муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды  в городе Шумихе Шумихинского района на 2017 год» по проведению отбора дворовых территорий многоквартирных домов для проведения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды в городе Шумихе Шумихинского района на 2017 год» (далее – комиссия).

2. Протокол оценки передается комиссией в Администрацию города Шумихи в течение 3 рабочих дней с момента его подписания.

3. Администрация города Шумихи включает в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Шумихе Шумихинского района на 2017 год» предложения заинтересованных лиц, набравшие наибольшее количество баллов. При равенстве баллов приоритет отдается предложению, поступившему раньше по дате.

14. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную Программу

1. Дизайн - проекты разрабатываются в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

2. В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

3. Работа над дизайн - проектом включает следующие стадии:

- осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

- разработка дизайн - проекта;

- обсуждение и согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

- утверждение дизайн - проекта.

3. Администрация города Шумихи обеспечивает разработку дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, отвечает за организацию его согласования с заинтересованными лицами.

4. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. (Приложение  4 визуализация объектов для благоустройства).

Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

7. Обсуждение дизайн - проекта осуществляется представителем заинтересованных лиц с заинтересованными лицами.

8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Администрацию города Шумихи согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

9. Дизайн - проект утверждается Администрацией города Шумихи  совместно с  представителями заинтересованных лиц.

15. Особые условия муниципальной Программы

1. Обязательным условием проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках настоящей муниципальной Программы является обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Обязательным условием является также условие о передаче в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования и иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству (далее – объекты) в целях осуществления последующего их содержания в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случая, если земельный участок, на котором расположены объекты, не включен в состав общедомового имущества, орган местного самоуправления обязан обеспечить передачу соответствующего земельного участка в общедомовую собственность в срок до 12 месяцев с момента и на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

16. Адресный перечень дворовых территорий, общественных территорий, подлежащих благоустройству, сформированный на основании предложений граждан, одобренных в порядке, установленном муниципальным образованием

Адресный перечень дворовых территорий:

г. Шумиха, ул. Белоносова, д. 51;

г. Шумиха, ул. Белоносова, 75;

г. Шумиха, ул. Олохова, 85;

г. Шумиха, ул. Ленина, 29

г. Шумиха, тер. РТС.

Общественная территория:

г. Шумиха, бульвар 50 лет Октября – благоустройство пешеходной дрожки.

17. Форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном субъектом Российской Федерации

По решению общего собрания собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов в заявление об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для проведения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий могут быть включены мероприятия из дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов при условии финансового и (или) трудового участия собственников многоквартирных домов.

Участие допускается как в финансовой, так и в трудовой форме. Минимальная доля финансового участия составляет -0,1 %, трудового участия – 8 часов.

Приложение 1

к муниципальной программе

- «Формирование комфортной  городской среды в городе Шумихи Шумихинского района на 2017 год»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды в городе Шумихе Шумихинского района на 2017 год»

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Шумихе Шумихинского района на 2017 год» | Администрация города Шумихи | Всего по программе, в т.ч.: |  |  |  |  | 3 900 450 |
|  |  | Средства федерального бюджета: |  |  |  |  | 3 588 414 |
|  |  | Средства бюджета Курганской области: |  |  |  |  | 312 036 |
|  |  | Средства местного бюджета: |  |  |  |  | 28 000 |
|  |  | Средства организаций и граждан: |  |  |  |  | трудовое участие |
| Благоустройство общественной территории | Администрация города Шумихи | Всего по программе, в т.ч.: |  |  |  |  | 1 287 150 |
|  |  | Средства федерального бюджета: |  |  |  |  | 1 184 178 |
|  |  | Средства бюджета Курганской области: |  |  |  |  | 102 972 |
|  |  | Средства местного бюджета: |  |  |  |  | 9 010 |
|  |  | Средства организаций и граждан |  |  |  |  | трудовое участие |
| Благоустройство дворовых территорий | Администрация города Шумихи | Всего по программе, в т.ч.: |  |  |  |  | 2 613 300 |
|  |  | Средства федерального бюджета: |  |  |  |  | 2 404 236 |
|  |  | Средства бюджета Курганской области: |  |  |  |  | 209 064 |
|  |  | Средства местного бюджета: |  |  |  |  | 18 990 |
|  |  | Средства организаций и граждан: |  |  |  |  | трудовое участие |

Приложение 2

к муниципальной программе

- «Формирование комфортной  городской среды в городе Шумихи Шумихинского района на 2017 год»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды в городе Шумихе Шумихинского района на 2017 год»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включенных в настоящую Программу | Администрация города Шумихи | апрель 2017 года | июль 2017 года | Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий | - Разработка дизайн-проектов; - обсуждение дизайн-проектов; -утверждение дизайн-проектов | Необходимо для обеспечения достижения следующих показателей программы: - количество и площадь благоустроенных дворовых территорий; - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий; - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования горда Шумихи Шумихинского района; - количество благоустроенных общественных территорий; - Площадь благоустроенных общественных территорий. |
| Задачи: - увеличение количества благоустроенных общественных территорий за счет проведения работ по благоустройству территории; - повышение уровня комфортности проживания населения на территории города Шумихи. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Благоустройство общественной территории | Администрация города Шумихи | апрель 2017 года | октябрь 2017 года | Благоустройство общественной территории |  | Необходимо для обеспечения достижения следующих показателей программы: - Количество благоустроенных общественных территорий - Площадь благоустроенных общественных территорий - Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий - Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования |
| Задачи: - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, расположенных на территории города Шумихи; - создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Благоустройство дворовых территорий | Администрация города Шумихи | Апрель 2017 года | октябрь 2017 года | Увеличение благоустроенных дворовых территорийна __ единицы | - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установка скамеек; - установка урн для мусора; - устройство мест под детские игровые и спор-тивные площадки. | Необходимо для обеспечения достижения следующих показателей программы: - количество и площадь благоустроенных дворовых территорий; - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий; - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования города Шумихи Шумихинского района; - доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу; - объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий; - доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу; - объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий |
| 4. Организация принятия (актуализации) правил благоустройства города Шумихи | Администрация города Шумихи | август 2017 года | ноябрь 2017 года | Актуализация правил благоустройства города Шумихи | Общественные обсуждения | Необходимо для обеспечения достижения следующих показателей программы: - количество и площадь благоустроенных дворовых территорий; - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий; - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования города Шумихи Шумихинского района; - количество благоустроенных общественных территорий; - Площадь благоустроенных общественных территорий. |

- Приложение 3

к муниципальной программе

- «Формирование комфортной  городской среды в городе Шумихи Шумихинского района на 2017 год»

- План реализации

муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды в городе Шумихе Шумихинского района на 2017 год»

| - Наименование контрольного события Программы | - Статус | - Ответственный исполнитель | - Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2017 год |  |  |  |
|  |  |  | - 1 квартал | - 2 квартал | - 3 квартал | - 4 квартал |
| - Контрольное событие № 1: - Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включенных в настоящую Программу |  | - Администрация города Шумихи |  | - 19 мая |  |  |
| - Контрольное событие № 2: - Благоустройство общественной территории бульвар 50 лет Октября |  | Администрация города Шумихи |  |  |  | - 1 октября |
| - Контрольное событие № 3: - Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по тер. РТС |  | Администрация города Шумихи |  |  |  | - 1 октября |
| - Контрольное событие № 4: - Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Белоносова, д. 51 |  | Администрация города Шумихи |  |  |  | - 1 октября |
| - Контрольное событие № 5: - Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Белоносова, 75 |  | Администрация города Шумихи |  |  |  | - 1 октября |
| - Контрольное событие № 6: - Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Ленина, 29 |  | Администрация города Шумихи |  |  |  | - 1 октября |
| - Контрольное событие № 7: - Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Олохова, 85 |  | Администрация города Шумихи |  |  |  | - 1 октября |

- Приложение 4

к муниципальной программе

- «Формирование комфортной  городской среды в городе Шумихи Шумихинского района на 2017 год»

- Визуализация объектов для благоустройства

Пример малых архитектурных форм  (лавочки, скамейки, урны, освещение)

Скамейка Артикул: СМ07 Размер:1750*660*810(430)мм Цена: 6500 руб. «ООО СтальДизайн»

Скамейка Артикул: СМ15 Размер1500*700*850мм Цена: 6500 руб. «ООО СтальДизайн»

Скамейка Артикул: СМ08 Размер: 1700*730*870(430)мм Цена: 6000 руб. «ООО СтальДизайн»

Скамейка Артикул: СМ16 Размер: 1500*450*1000мм Цена: 6500 руб. «ООО СтальДизайн»

Пример уличных урн

##### Урна уличная УУ-1 эконом Артикул: 15736-1, 1 630 руб. Внешние размеры (ВхШхГ) — 600 x 250 x 260 мм

Урна уличная УУ-1 Артикул: 15735-1,  1 890 руб. Внешние размеры (ВхШхГ) — 700 x 250 x 260 мм

Пример светодиодных фонарей уличного освещения

# Светодиодный уличный светильник Кобра 100W серия R (LED) AGB 7 500 руб.

# Уличные светодиодные фонари Bat 100W-LUX, 5000К, 14400Лм, 100Вт, 220VAC, IP65 9 900 руб.

# Уличные светодиодные светильники FSL 01-35-50-ххх 6 800 руб.

Заключение

Задачами органов местного самоуправления для реализации муниципальной Программы, станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов  местного самоуправления и населения города Шумихи, подготовка инициативных предложений и проектов по благоустройству города Шумихи. Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий Программы будут являться улучшение эстетического состояния города, создание мест досуга для населения города,  улучшение условий массового отдыха населения города, увеличение количества детских игровых и спортивных площадок, увеличение числа озелененных территорий города, увеличение доли муниципальных территорий общего пользования, на которых выполнены работы по благоустройству.