КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШУМИХИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМИХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   29.10.2021г.    №   1039

г. Шумиха

О подготовке проекта генерального плана

Шумихинского муниципального округа Курганской области

В соответствии со статьями 9,23,24,25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шумихинского муниципального округа Курганской области Администрация Шумихинского муниципального округа Курганской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта генерального плана Шумихинского муниципального округа Курганской области.

2. Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области:

2.1. осуществить закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях подготовки (разработки) проекта генерального плана Шумихинского муниципального округа Курганской области в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;

2.2. утвердить порядок подготовки проекта генерального плана Шумихинского муниципального округа Курганской области согласно приложению 1;

2.3. утвердить порядок направления предложений заинтересованных лиц по проекту генерального плана Шумихинского муниципального округа Курганской области согласно приложению 2.

3. Сектору архитектуры и градостроительства Отдела строительства и имущества Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области:

3.1. подготовить проект решения Думы Шумихинского муниципального округа Курганской области «Об утверждении генерального плана Шумихинского муниципального округа Курганской области»;

3.2. обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту решения Думы Шумихинского муниципального округа Курганской области «Об утверждении генерального плана Шумихинского муниципального округа Курганской области».

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Шумихинского муниципального округа Курганской области.

Глава

Шумихинского муниципального округа

Курганской области	                                                                                             С.И. Максимовских

Приложение 2 к постановлению Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области от 29 октября 2021 года № 1039

«О подготовке проекта генерального плана

Шумихинского муниципального округа

Курганской области»

Порядок

направления предложений заинтересованных лиц по проекту

генерального плана Шумихинского муниципального округа Курганской области

1. В течение 30 календарных дней с момента вступления в силу настоящего постановления заинтересованные лица вправе направлять свои предложения Главе Шумихинского муниципального округа по проекту генерального плана Шумихинского муниципального округа Курганской области.

2. Предложения должны быть напечатаны либо написаны разборчивым почерком с приложением копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица, либо выписки из ЕГРЮЛ - для юридических лиц. Предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта генерального плана, не рассматриваются.

3. Заявления могут быть представлены на бумажном носителе при личном обращении или посредством почтового отправления, либо в форме электронного документа, направленного электронной почтой.

4. Заявления на имя Главы Шумихинского муниципального округа Курганской области направляются:

- по почтовому адресу: 641100, Курганская область, Шумихинский район, г. Шумиха, ул. Кирова, 12;

- по электронной почте на адрес: 45t02302@kurganobl.ru ; 45ost@mail.ru ;

- предоставляются лично в Администрацию Шумихинского муниципального округа Курганской области: Отдел строительства и имущества, кабинет 10. Контактный телефон: 8 (35 245) 2-17-20.

5. Направленные материалы не рецензируются и возврату не подлежат.

Приложение 1 к постановлению

Администрации Шумихинского

муниципального округа Курганской области

от 29 октября 2021 года № 1039

«О подготовке проекта генерального плана

Шумихинского муниципального округа

Курганской области»

Порядок подготовки

проекта генерального плана Шумихинского муниципального округа Курганской области

| Работа (мероприятие) | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| опубликование настоящего постановления от 29 октября 2021 года № 1039 «О подготовке проекта генерального плана Шумихинского муниципального округа Курганской области» | до 12.11.2021г. | Администрация Шумихинского муниципального округа Курганской области |
| сбор и анализ предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта генерального плана Шумихинского муниципального округа Курганской области | до 06.12.2021г. | Администрация Шумихинского муниципального округа Курганской области |
| закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях подготовки (разработки) проекта генерального плана Шумихинского муниципального округа Курганской области в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» | 2022г. | Администрация Шумихинского муниципального округа Курганской области |
| проверка разработанного проекта генерального плана Шумихинского муниципального округа Курганской области на соответствие законодательству, доработка при необходимости такого проекта | 2022г. | Администрация Шумихинского муниципального округа Курганской области, разработчик проекта генерального плана |
| назначение и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана Шумихинского муниципального округа Курганской области, доработка при необходимости такого проекта | 2022г. | Администрация Шумихинского муниципального округа Курганской области, разработчик проекта генерального плана |
| направление Главой Шумихинского муниципального округа проекта генерального плана Шумихинского муниципального округа Курганской области на доработку при необходимости, доработка такого проекта, либо направление в Думу Шумихинского муниципального округа на рассмотрение | 2022г. | Администрация Шумихинского муниципального округа Курганской области, разработчик проекта генерального плана |
| доработка проекта генерального плана Шумихинского муниципального округа Курганской области, поступившего от Думы Шумихинского муниципального округа, направление Главой Шумихинского муниципального округа доработанного проекта генерального плана Шумихинского муниципального округа Курганской области в Думу Шумихинского муниципального округа на рассмотрение | 2022г. | Администрация Шумихинского муниципального округа Курганской области, разработчик проекта генерального плана |